## 가로선

프로젝트 계획서

일본 해외취업 웹 사이트 개발

**─**

2021년 01월 27일

팀 이름

도쿄여심(남심)폭격조

# 

# 목차

1. **인원현황 및 참여인력 현황**
2. **개발 배경 및 목적**
3. **개발 범위(내용)**
4. **개발 업무 및 주요산출물**
5. **추진 일정**
6. **결과물**

# 개요

일본해외취업을 목표로하는 구직희망자, 인력을 원하는 회사 상호 소통가능한 구직지원사이트

# 목표

1. 일본 기업과 한국 IT업계 구직자들에게 정보제공
2. 일본 기업과 한국 IT업계 구직자들을 연결하는 사이트 제공

# 설명

일본 취업에 희망하는 한국 IT업계 지원자들을 위해 일본의 기업과 한국의 구직자들을 직접 연결하여

취업에 관한 정보, 기업에 직접 연결할수 있게 도움을 줌

# 

# 1. 인원현황 및 참여인력 현황

PM : [특급]

프로젝트 관리 및 기획 / 테이블 스키마 / 인터페이스 설계 (2m/m)

개발 : [고급 / 중급]

1. 프로젝트 개발 및 배포 / 서버 구축

2. 프로젝트 개발 및 배포 / 서버 구축 / 단위 및 통합 테스트 (1m/m)

# 2. 개발 배경 및 목적

**-개발 배경**

-일본 취업을 희망하는 구직자들이 신뢰성 있는 일본 기업의 채용정보를 개인이 접하기에

어려움이 있음.

**-개발 목적**

-일본취직을 희망하는 한국의 IT업계 구직자들을 위한 일본구직정보사이트를 구축하는데

목적이 있습니다.

-기업과 구직자를 매칭하여 구직자가 일본 기업의 채용정보에 다가가기 쉽도록 하는것에

목적이 있습니다.

# 3. 개발 범위(내용)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 담당 | 기능 | 비고 |
| 구직자 | 로그인 | 아이디/비밀번호&SNS LOGIN |
| 이력서 관리 | 이력서 등록 및 수정 & 열람 권한 설정 |
| 기업 맞춤 매칭 | 등록된 기업과 매칭, 매칭된 기업의 정보 열람 및 컨택 |
| 회원가입 | 이메일 인증을 통한 회원가입 |
| 기업(채용자) | 로그인 | 아이디/비밀번호 |
| 기업 정보 등록 | 기업의 정보 제공 및 조건 |
| 구직자 정보 검색 | 등록된 이력서 검색 및 열람 |
| 관리자 | 기업 및 구직자 관리 | 기업과 구직자의 연결 관리 |
| 처리 완료 |  |

# 4. 개발 업무 및 주요산출물

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 분류 | 내용 | 비고 |
| Browser | Chrome, Safari |  |
| DB | Oracle |  |
| Server | Windows |  |
| Group | User(구직자) : 가입을 통해 생성되는 ID | 이메일을 통한 인증, 중복 확인 |
| Company(기업): 가입을 통해 생성되나 승인과정이 필요 | 승인요청을 받은 후 관리자가 승인 |
| Admin(관리자): 운영주체 | 관리자는 관리자만 등록가능 |
| Contents | 구인 신청  ① 기업의 정보 등록, 수정, 삭제(Company)  ② 개인의 구직 신청(User)  ③ 기업이 신청확인(Company)  ④ 기업이 완료 처리(Company)  ⑤ 작업 종료 처리 (Admin) |  |

* 주요 산출물

- 요구사항 정의서

- 화면 정의서

- 테이블 정의서

- 사용자 매뉴얼

# 

# 5. 추진 일정

* 2021년 01월 26일 ~01월 29일 : 프로젝트 계획
* 2021년 02월 01일 ~02월 05일 : DB구축
* 2021년 02월 08일~02월 12일 :요구사항 검토 및 화면 기획
* 2021년 02월 15일~02월 19일 :디자인 및 구축
* 2021년 02월 22일~02월 26일 :통합테스트 및 운영계 이행

# 6. 결과물

해외취업 구직 사이트 웹 서비스 프로토타입 전체 소스 파일 및 DB 스키마